# Skill: livraison-client

Type: Fermé

Tags: skill, livraison-client, systeme-ferme, priorite-1

# 1. Fonction Principale

```

ENTRÉE                              →  TRAITEMENT                           →  SORTIE

Client avec restaurant/boutique        Installation + configuration          ├─ Système opérationnel

Matériel : PC, téléphones, wifi        Formation 2h                          ├─ Client autonome

1 établissement à configurer           Remise documentation                  └─ Contrat signé

```

# 2. Contraintes Fonctionnelles

## Tableau global

| # | Contrainte |
| --- | --- |
| C1 | Le client doit avoir signé le contrat (prix, durée, services inclus) |
| C2 | Le matériel minimum est vérifié : 1 PC Windows, 1 téléphone Android, Wi-Fi local |
| C3 | La base de données est vierge ou pré-remplie avec les données du client |
| C4 | Un établissement est créé AVANT la livraison (nom, type, coordonnées) |
| C5 | Le site WordPress est configuré avec le nom de domaine du client |
| C6 | L'installation se fait SUR PLACE (restaurant/boutique du client) |
| C7 | Une sauvegarde initiale est faite immédiatement après configuration |
| C8 | La formation couvre : Admin (catalogue, users), Staff (commande, encaissement), Client (QR) |
| C9 | Le client réalise AU MOINS une commande complète (test réel) avant ton départ |
| C10 | Toutes les informations de connexion sont remises sur papier + email |
| C11 | Un suivi est programmé à J+7 (appel ou visite) |
| C12 | Le client a ton numéro WhatsApp pour les urgences |
| C13 | Les mises à jour sont communiquées par WhatsApp/email |
| C14 | Le premier mois est gratuit si convenu (période d'essai) |

## Sous-système A — Contrat client

| # | Contrainte |
| --- | --- |
| A1 | Le contrat précise : nom établissement, forfait choisi, prix/mois, durée min (3 mois) |
| A2 | Le contrat précise les services INCLUS (màj, support WhatsApp, sync) |
| A3 | Le contrat précise les services NON INCLUS (nouveau matériel, déplacement hors Lomé) |
| A4 | Une clause de résiliation : 1 mois de préavis, données exportables |

## Sous-système B — Documentation client (à remettre)

| # | Contrainte |
| --- | --- |
| B1 | Un guide Admin expliquant : ajouter/modifier des produits, gérer les utilisateurs |
| B2 | Un guide Staff expliquant : prendre commande, encaisser, voir la cuisine |
| B3 | Une fiche QR code : comment imprimer et coller les QR sur les tables |
| B4 | Une fiche "Que faire si..." : Wi-Fi coupé, appli bloquée, erreur connexion |
| B5 | Les identifiants de connexion : Admin (PC), Staff (QR code), Client (URL) |

## Sous-système C — Formation 2h

| # | Contrainte |
| --- | --- |
| C1 | 30 min : Admin (PC) — gérer son catalogue, ses utilisateurs, voir les rapports |
| C2 | 30 min : Staff (téléphone) — prendre une commande, encaisser, KDS |
| C3 | 30 min : Client (QR) — expliquer aux clients comment commander |
| C4 | 30 min : Questions + test réel (faire une commande complète) |

# 3. Exemples